АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026										№ 1150-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 № 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы Московской области от 25.03.2026 № 72-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

- Внести в муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование», утвержденную Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 05.11.2025 № 2595-ПА изменения, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Арсентьеву Ю.В.

Исполняющий обязанности

Главы Городского округа						  И.В. Мотовилов

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 31.03.2026 № 1150-ПА

Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: «Цифровое муниципальное образование»

Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя Главы Городского округа Люберцы Московской области Ю.В. Арсентьева |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами информационных систем (далее – ИС) ОМСУ. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение материально – технической базой и создание условий для стабильного и эффективного функционирования МФЦ. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1.Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области. | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.Обеспечивающая подпрограмма. | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на стимулирование МФЦ к качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг и сохранению кадрового потенциала МФЦ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области. Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач федеральных и региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе по увеличению числа граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ Городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма. Предусматривается реализация основных мероприятий по созданию условий для стабильного и эффективного функционирования МФЦ. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета |  | 22 364,72 | 9 429,39 | 7 658,16 | 5 277,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 11 220,69 | 4 041,18 | 3 945,12 | 3 234,39 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Люберцы |  | 2 080 959,04 | 424 199,24 | 420 915,60 | 420 987,08 | 407 428,56 | 407 428,56 |
| Всего, в том числе по годам: |  | 2 114 544,45 | 437 669,81 | 432 518,88 | 429 498,64 | 407 428,56 | 407 428,56 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

Ключевыми целями и задачами программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе создания общей защищенной информационно-технологической инфраструктуры, включающей в себя федеральные, региональные, муниципальные информационные системы и ресурсы, программно-технические средства, обеспечивающие их функционирование и взаимодействие между собой, при осуществлении контрольно-надзорных, разрешительных функций и при оказании государственных и муниципальных услуг для создания благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций.

Практика реализации административной реформы в 2010-2022 годах показала, что наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна». Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ создает предпосылки для исключения возможности возникновения коррупционных факторов в процессе их предоставления.

В рамках объединения Городского округа Дзержинский Московской области и Городского округа Люберцы Московской области в 2026 году будет реализован единый принцип предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Инструментами решения вопросов повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Городского округа Люберцы является подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», направленная на стимулирование МФЦ к качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг и сохранению кадрового потенциала МФЦ.

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления являются повышение уровня жизни населения и улучшение ведения предпринимательской деятельности, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров.

Цели по повышению уровня и качества жизни граждан, повышению эффективности и открытости муниципального управления достигаются в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». Все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Городского округа Люберцы Московской области подключены к межведомственной системе электронного документооборота. Широко используется электронная подпись, что способствует обеспечению защиты передаваемой информации, а также придает юридическую силу документам. Распределенная вычислительная сеть Городского округа Люберцы Московской области создана на основе высокоскоростных линий связи и включает в себя локальную вычислительную сеть.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в Городском округе Люберцы остается комплекс нерешенных проблем.

Уровень развития информационно - телекоммуникационной среды не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам. Необходимо продолжить работы по оптимизации государственных услуг и муниципальных услуг Городского округа Люберцы.

Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых цифровых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной среды, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития государственного управления:

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и технологий.

Прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности Городского округа Люберцы по сбору и передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей.

Развитию цифрового муниципального образования сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи.

Реализация программных мероприятий в период с 2026 по 2030 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Городскому округу Люберцы выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 2030 году по двум сценариям: инерционному и программно-целевому. Это является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2030 года программно-целевого сценария. Решение задач Московской области и муниципальных задач в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- не достижение значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы к 2030 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Городского округа Люберцы или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование», информационных систем и ресурсов;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач;

- ограничение возможности удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

- снижение уровня удовлетворенности населения государственными и муниципальными услугами в сфере архивного дела.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществление контроля и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов оценки вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке муниципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых информационно-телекоммуникационными технологиями (далее – ИКТ), в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием ОМСУ муниципального образования Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок, соответствующих ИТ-ресурсов для ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений. Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с ОМСУ муниципального образования Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий, и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке, внедрению и использованию ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.

Приложение №1 к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Отраслевой показатель | Процент | ## 97,46 | 97,48 | 97,50 | 97,52 | 97,54 | 97,56 | ## Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | ## 1.01.01 ## 1.02.06 |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Указ ПРФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Процент | 92,35 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 3 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 2.01.03 2.01.04 |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 |
| 6 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Региональный проект "Цифровое государственное управление" | Процент | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.01 |
| 7 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Указ ПРФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Процент | 0 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.01 2.03.04 |
| 8 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Процент | 99,94 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.02 |
| 9 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Процент | 99,99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.02 |
| 10 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение | Процент | 99,04 | 96 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.02 |
| 11 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Отраслевой показатель | Процент | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.03.02 |
| 12 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Отраслевой показатель | Единица | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.05 2.05.01 |
| 13 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», | Процент | 0 | 8,40 | 15,78 | 20,79 | 25 | 30 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.Ц2.01 |

Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

Таблица 2

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
| 2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Городского округа Люберцы | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 3 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |
| 4 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |
| 5 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |
| 6 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения |
| 7 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой. | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение |
| 8 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области |
| 9 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг |
| 10 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг |
| 11 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа |
| 12 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| 13 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий | Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчёта целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | Значение показателя определяется на основании Методики проведения мониторинга оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области на основании ответов граждан, полученных с использованием Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 14.03.2019 № 18-ОД. Плановое значение на первый год реализации программы определяется как базовое значение показателя за 2022 год, увеличенное на 0,02%. Плановое значение показателя на соответствующий год реализации программы (Удi) определяется по следующей формуле: Удi+1 = Удi + 0,02, где: i - год реализации программы; 0,02 - прирост значения показателя по годам реализации программы. Определен по минимальному положительному значению прироста показателя по всем МФЦ за период (с января по декабрь 2022 года). С целью обеспечения возможности достижения установленного целевого значения всеми муниципальными образованиями Московской области значение прироста установлено на весь срок реализации программы. Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за квартал, год (Удпер) определяется по следующей формуле: Удпер=ni Уддi/n, где n – количество вопросов, по которым осуществляется опрос граждан в целях проведения мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Уддi - доля положительных оценок граждан по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел в общем количестве оценок по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел, определяется по следующей формуле: Уддi=Hположi/Hдобрi*100%, где: Hположi - количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел; Hдобрi - общее количество оценок по всем офисам МФЦ по i-ому вопросу, полученных посредством системы Добродел При определении показателя учитывается количество оценок, полученных за определенный период – квартал, год. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ (подсистема «Единая книга жалоб и предложений» (Добродел) государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ) | Ежеквартально, ежегодно |
| 2 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | n=(R_1/K_1+R_2/K_2)/2*100%, где: n – доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; R1 – количество многоквартирных домов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K1 – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области; R2 – количество сельских населенных пунктов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области; K2 – общее количество сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Московской области. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в многоквартирных домах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. | Данные из «АИС ГЖИ» | Ежеквартально, ежегодно |
| 3 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | n=(R_1/K_1 ×100%+R_2/K_2 ×100%)/2, где: n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные МКУ «ЦОД» и МКУ «МФЦ» | Ежеквартально, ежегодно |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | n=(R_1/K_1 ×100%+R_2/K_2 ×100%)/2, где: n – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Отчет службы информационных технологий и защиты информации о наличии информационных систем, защищенных по требованиям безопасности информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Ежеквартально, ежегодно |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | n =R/K×100%, где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Отчет службы информационных технологий и защиты информации о количестве работников, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями. | Ежеквартально, ежегодно |
| 6 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | n =R/K×100%, где: n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные МКУ «ЦОД» | Ежеквартально, ежегодно |
| 7 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Процент | n=(V_1*k_1+V_2*k_2+V_3*k_3+V_4*k_4)/V×100% , где: n – доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение; V_1 – количество АРМ с российским системным ПО, российским офисным ПО (все классы). V_2 – количество АРМ с российским системным ПО. V_3 – количество АРМ с российским офисным ПО (все классы). V_4 – остальные АРМ. V – общее количество АРМ на конец отчетного периода. k_i – весовой коэффициент, соответствующий типу АРМ: k_1 = 1; k_2 = 0,8; k_3 = 0,2; k_4 = 0. Системное ПО (код 02.09) – операционные системы общего назначения. Офисное ПО (коды 06.03, 06.06, 06.09, 06.10, 06.11) – офисные пакеты, средства просмотра, редакторы презентаций, табличные редакторы, текстовые редакторы. | Отчет службы информационных технологий и защиты информации о количестве рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, на которых используется только российское программное обеспечение | Ежеквартально, ежегодно |
| 8 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | n =R/K×100%, где: n – доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области; R – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации с использованием файла в формате электронного текстового документа и подписанные ЭП со штампом; К – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации. Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). В расчете показателя учитываются документы, получившие регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства). Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе): - входящие документы (во избежание двойного счета); - документы, работа с которыми ведется в закрытом контуре МСЭД (ЗК МСЭД). | Отчет отдела служебной корреспонденции о направляемых в электронном виде документов, с использованием МСЭД и средств электронной подписи, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения | Ежеквартально, ежегодно |
| 9 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | n =R/K×100%, где: n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг; R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг; K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ) | Ежеквартально, ежегодно |
| 10 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | n =R/K×100%, где: n – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»; К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
| 11 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | n=((Фп+Фппс+Фпр)*Кв/Вс-Сбос)*100%, где: n – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа; Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП). Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР: - коэффициент х3 – факты по аварийным темам; - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям; - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10- 4571/Исх). | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 12 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | n=R+K, где: n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2024 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы); K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Отчет управления образованием об обеспечении материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций | Ежеквартально, ежегодно |
| 13 | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | Процент | n=R/K×100%, где: n – доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту; R – количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, обеспеченных планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом; К – общее количество учителей общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области. | Отчеты о ходе реализации регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в ГИИС «Электронный бюджет», форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Ежеквартально, ежегодно |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Люберцы

Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Количество выплат стимулирующего характера | Единица | Значение определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года (КВСТ). Значение показателя по первым трем кварталам не определяется. Значение показателя за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: КВСТ=1. Источник данных: соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету Городского округа Люберцы Московской области. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 2 | 1 | 02 | 06 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности | Единица | Значение определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка. Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: КТП=КПТК где: КТП– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка; КПТК – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. Источник данных: Данные учреждения МУ «Люберецкий МФЦ». Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 3 | 2 | 01 | 01 | Многоквартирные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | Единица | Количество новых построенных многоквартирных домов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет за отчетный период. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: АИС ГЖИ. Базовое значение за 2025 год – 2 295. |
| 4 | 2 | 01 | 01 | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | Единица | Количество населенных пунктов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет за отчетный период. Периодичность представления – ежеквартально. Источник данных: АИС ГЖИ. Базовое значение за 2025 год – 23. |
| 5 | 2 | 01 | 02 | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 6 | 2 | 01 | 03 | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | Единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 7 | 2 | 01 | 04 | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 8 | 2 | 01 | 05 | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Единица | Количество организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Периодичность предоставления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 29 |
| 9 | 2 | 02 | 01 | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну |  | Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 8. |
| 10 | 2 | 03 | 01 | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 11 | 2 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | Единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 1. |
| 12 | 2 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | Единица | Количество используемых муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 12. |
| 13 | 2 | 03 | 04 | Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | Единица | Количество муниципальных сервисов, предоставление которых обеспечено с использованием национального мессенджера. Периодичность предоставления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год - 0. |
| 14 | 2 | 05 | 01 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Периодичность представления – ежеквартально. Базовое значение за 2025 год – 2. |
| 15 | 2 | Ц2 | 1 | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | Единица | Количество приобретенных планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Базовое значение за 2025 год – 0. |

Приложение №3 к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Люберецкий МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество выплат стимулирующего характера, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.06. Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Люберецкий МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 3 074,00 | 3 074,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| ## 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ## Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

муниципального образования Московской области» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 46 925,60 | 9 425,60 |  |  |  |  | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 46 925,60 | 9 425,60 |  |  |  |  | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Многоквартирные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 16 | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | 3 | 5 | 5 |  |
|  | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 20278 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 46 850,00 | 9 350,00 |  |  |  |  | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 46 850,00 | 9 350,00 |  |  |  |  | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |  |
|  | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за счет средств местного бюджета | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 75,60 | 75,60 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 75,60 | 75,60 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 44 275,02 | 8 674,90 |  |  |  |  | 8 674,90 | 8 674,90 | 9 125,16 | 9 125,16 |  |
|  |  |  | Итого: | 44 275,02 | 8 674,90 |  |  |  |  | 8 674,90 | 8 674,90 | 9 125,16 | 9 125,16 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 44 275,02 | 8 674,90 |  |  |  |  | 8 674,90 | 8 674,90 | 9 125,16 | 9 125,16 |  |
|  |  |  | Итого: | 44 275,02 | 8 674,90 |  |  |  |  | 8 674,90 | 8 674,90 | 9 125,16 | 9 125,16 |  |
|  | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 8 332,34 | 1 634,50 |  |  |  |  | 1 634,50 | 1 634,50 | 1 714,42 | 1 714,42 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 332,34 | 1 634,50 |  |  |  |  | 1 634,50 | 1 634,50 | 1 714,42 | 1 714,42 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 8 332,34 | 1 634,50 |  |  |  |  | 1 634,50 | 1 634,50 | 1 714,42 | 1 714,42 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 332,34 | 1 634,50 |  |  |  |  | 1 634,50 | 1 634,50 | 1 714,42 | 1 714,42 |  |
|  | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.04. Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 4. | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 360,00 | 360,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 360,00 | 360,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 360,00 | 360,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 360,00 | 360,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие Ц2. Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 22 364,72 | 9 429,39 |  |  |  |  | 7 658,16 | 5 277,17 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 220,69 | 4 041,18 |  |  |  |  | 3 945,12 | 3 234,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 839,63 | 336,76 |  |  |  |  | 290,08 | 212,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 34 425,04 | 13 807,33 |  |  |  |  | 11 893,36 | 8 724,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие Ц2.01 Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 22 364,72 | 9 429,39 |  |  |  |  | 7 658,16 | 5 277,17 | 0,00 | 0,00 | Управление делами администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 220,69 | 4 041,18 |  |  |  |  | 3 945,12 | 3 234,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 839,63 | 336,76 |  |  |  |  | 290,08 | 212,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 34 425,04 | 13 807,33 |  |  |  |  | 11 893,36 | 8 724,35 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом, Единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 803 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 195 | 136 | 130 | 120 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 134 318,00 | 33 902,33 |  |  |  |  | 31 552,76 | 28 383,75 | 20 239,58 | 20 239,58 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 22 364,72 | 9 429,39 |  |  |  |  | 7 658,16 | 5 277,17 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 220,69 | 4 041,18 |  |  |  |  | 3 945,12 | 3 234,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 100 732,59 | 20 431,76 |  |  |  |  | 19 949,48 | 19 872,19 | 20 239,58 | 20 239,58 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Цифровое муниципальное образование» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | ## Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | ## Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | ## Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. |
| ## 5 | ## Основное мероприятие Ц2. Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | ## Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. |

Приложение № 5 к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Люберецкий МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2026 - 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Люберецкий МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 977 152,45 | 400 693,48 | 400 966,12 | 401 114,89 | 387 188,98 | 387 188,98 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского

округа Люберцы Московской области «Цифровое муниципальное образование»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Обеспечение материально – технической базой и создание условий для стабильного и эффективного функционирования МФЦ. |