АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026                                                                                                     № 1145-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную  Постановлением администрации Городского округа Люберцы Московской  области от 05.11.2025 
№ 2593-ПА

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 
№ 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», Распоряжением Главы Городского округа Люберцы Московской области от 25.03.2026 № 72-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную Постановлением администрации Городского округа Люберцы Московской области от 05.11.2025 № 2593-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Ильницкую А.С.

Исполняющий обязанности

Главы Городского округа                                                                                   И.В. Мотовилов

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

от 31.03.2026 № 1145-ПА

## Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | А.С. Ильницкая - заместитель Главы Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
|  | - Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Чистая вода предусматривает обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, а также увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения предусматривает обеспечение населения качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации предусматривает взаимоувязанный по времени и ресурсам комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Городского округа Люберцы Московской области и иных объектов коммунальной инфраструктуры, что будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках теплоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также предотвращению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предусматривает реализацию мероприятий Подпрограммы направленных на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале Городского округа Люберцы Московской области; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики обеспечит организацию в границах Городского округа газоснабжения населения, проведение комплекса работ по реконструкции (перекладке) участка газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена на организацию деятельности администрации по реализации переданных полномочий по организации жилищного контроля и создания экономических условий для повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 484 188,70 | 2 031 865,38 | 1 410 183,32 | 3 042 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Люберцы | 2 963 862,30 | 975 292,75 | 665 573,55 | 1 322 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 136 067,60 | 136 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 584 118,60 | 3 143 225,73 | 2 075 756,87 | 4 365 136,00 | 0,00 | 0,00 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

По состоянию на 01.01.2026 на территории Городского округа Люберцы находится 2 484 многоквартирных домов; 88 котельных; 121 ЦТП;

315,2 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении; 30 водозаборных узлов (ВЗУ); 65 водопроводных насосных станций; 58 канализационных насосных станций; 482,3 км сетей водоснабжения; 447,5 км сетей водоотведения.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере Городского округа Люберцы существует ряд проблем:

- необходимость в повышении уровня обеспеченности населения услугами, соответствующий установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества питьевой воды;

- необходимость обеспечения жителей Городского округа равными возможностям осуществления ими своих прав путём предоставления им сервисов цифровой инфраструктуры.

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания жителей Городского округа проводится ряд мероприятий:

- осуществляется мониторинг и контроль за состоянием взаиморасчетов между поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями;

- разрабатываются и утверждаются схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Городского округа Люберцы;

- для снижения потерь энергоресурсов и недопущения аварий в системах инженерной инфраструктуры округа проводится модернизация тепловых источников, реконструкция и замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- с целью повышения качества воды проводится реконструкция и ремонт объектов водоснабжения;

- производится содержание системы водоотведения;

- проводится мониторинг финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечивается развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, в том числе социальной;

- обеспечивается безопасность эксплуатации внутриквартирного газового оборудования;

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

- повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

- повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

- обеспечение комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

- обеспечение развития газификации.

Целями муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - является обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы и повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы.

Достижение поставленных целей позволит:

- обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- создать условия для безаварийного функционирования системы водоотведения Городского округа Люберцы;

- повысить стандарты  управления многоквартирными домами на территории Городского округа Люберцы;

-  повысить  энергетическую  эффективность в системах коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики;

- обеспечить безопасность использования внутриквартирного газового оборудования.

- Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение Городского округа благоприятными и безопасными условиями проживания, а также обеспеченность жителей качественными услугами в сфере ЖКХ, а именно:

-   повышение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

-  повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в жилищно-коммунальной сфере;

-  обеспечение развития газификации;

-  обеспечение безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации Программы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.

- риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета Городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Обращение | Процент | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 1.02.01 1.02.12 |
| 2 | Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 |
| 3 | Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 |
| 4 | Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполенным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 2.02.02 |
| 5 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Отраслевой показатель | Процент | 66,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.01 3.01.05 3.01.07 |
| 6 | Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | 47,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.08 |
| 7 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.30 |
| 8 | Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.01.34 |
| 9 | Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.01 |
| 10 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | Отраслевой показатель | Процент | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.02 3.02.03 3.02.09 3.02.11 3.02.33 |
| 11 | Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.07 |
| 12 | Доля объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.02.12 |
| 13 | Погашение задолженности за энергоресурсы | Отраслевой показатель | Миллион рублей | 352,17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.04.03 |
| 14 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 3.05.01 3.05.03 3.05.04 |
| 15 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 95,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.10 |
| 16 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой показатель | Процент | 35,6 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.01.11 |
| 17 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой показатель | Процент | 93,5 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.01 |
| 18 | Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.02.02 |
| 19 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой показатель | Процент | 33,15 | 35,00 | 36,00 | 36,50 | 37,00 | 37,5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 5.03.01 |
| 20 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 6.01.02 |
| Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.02 |
| 22 | Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.10 8.01.11 |
| 23 | Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.13 |
| 24 | Доля установленного специализированного оборудования | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области | 8.01.17 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| ## 2 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности |
| ## 3 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) |
| ## 4 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности |
| ## 5 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| ## 6 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |
| ## 7 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 8 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО |
| ## 9 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| ## 10 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт |
| ## 11 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения |
| ## 12 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения |
| ## 13 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Погашение задолженности за энергоресурсы |
| ## 14 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области |
| ## 15 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 16 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |
| ## 17 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| ## 18 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа |
| ## 19 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| ## 20 | ## Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) |
| ## 21 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ |
| ## 22 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| ## 23 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность |
| ## 24 | ## Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области | ## Доля установленного специализированного оборудования |

## Приложение № 2

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| ## № ## п/п | ## Наименование целевых показателей | ## Единица измерения | ## Методика расчета целевого показателя | ## Источник данных | ## Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ## Процент | ## Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежегодная |
| ## 2 | ## Доля построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности по отношению к плановому | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 3 | ## Доля построенных, (реконструированных), отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, (в том числе разработанных проектов) | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введённых в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций на территории ОМСУ, (в том числе разработанных проектов) по отношению к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 4 | ## Доля капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | ## Процент | ## Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретённых, с выполненным монтажом и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности (в том числе разработанных проектов), по отношению к плановому. | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 5 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности к плановому. | ## Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы» | ## Ежегодная |
| ## 6 | ## Доля капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 7 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, за счет средств местного бюджета, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 8 | ## Доля построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО | ## Процент | ## Показатель равен отношению количества построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, расходы на которые не включены в ГП МО к плановому | ## Акты выполненных работ, договоры на технологическое присоединение объектов | ## Ежегодная |
| ## 9 | ## Доля построенных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактически отремонтированных, реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 10 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | ## Процент | ## Показатель равен отношению сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на которых выполнен капитальный ремонт к плановому. | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 11 | ## Доля сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактического количества сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 12 | ## Доля объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения | ## Процент | ## Показатель равен отношению фактического объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения к плановому. | ## Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 13 | ## Погашение задолженности за энергоресурсы | ## Миллион рублей | ## Определяется фактическим размером погашенной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газ, электрическая энергия) получателями субсидии в отчетном периоде. | ## Акты сверок по договорам поставки энергоресурсов, платежные документы по оплате энергоресурсов | ## Ежегодная |
| ## 14 | ## Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | ## Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где, Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | ## Ежеквартальная |
| ## 15 | ## Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление». | ## Ежеквартальная |
| ## 16 | ## Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | ## Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ## Ежегодная |
| ## 17 | ## Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ## Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единиц | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 18 | ## Доля установленных автоматизированных систем контроля газа | ## Процент | Показатель определяется как отношение фактически установленных автоматизированных систем контроля газа к плановому | Акты выполненных работ | ## Ежегодная |
| ## 19 | ## Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | ## Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ## Ежеквартальная |
| ## 20 | ## Количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) | ## Единица | ## Значение показателя равно фактическому количество построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) в отчетном периоде. | ## Акты выполненных работ | ## Ежеквартальная |
| 21 | ## Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | ## Тысяча рублей | ## Определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ. | ## Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межведомственного трансферта, имеющего целевое назначение | ## Ежеквартальная |
| ## 22 | ## Выполнение плана по приобретению авариного запаса для диспетчерских служб для локализации и ликвидации на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ## Процент | Определяется отношением фактически приобретенного количества авариного запаса для диспетчерских служб к плановому. | ## Отчетность РСО | ## Ежеквартальная |
| ## 23 | ## Доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность | ## Процент | Отс = Кот/Котмс x 100%, где: Отс - доля объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность, процент; Кот - количество объектов теплоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица; ## Котмс – количество объектов теплоснабжения, планируемых к приобретению в муниципальную собственность на конец отчетного периода, единица. | ## Единый государственный реестр недвижимости | ## Ежеквартальная |
| ## 24 | ## Доля установленного специализированного оборудования | ## Процент | Показатель равен отношению количества установленного специализированного оборудования к плановому количеству. | ## Акты выполненных работ | ## Ежеквартальная |

## Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Люберцы

## Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 2

| ## № п/п | ## № подпрограммы | ## № основного мероприятия | ## № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | ## Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 | 1 | 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством объектов водоснабжения муниципальной собственности, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 2 | ## 1 | ## 02 | ## 12 | ## Построены и реконструированы объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов водоснабжения. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 3 | ## 2 | ## 01 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | ## единиц | ## Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 4 | ## 2 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | ## единиц | ## Определятся количеством канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, которые были построены или реконструированы в отчетном периоде. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год – отсутствует |
| ## 5 | ## 2 | ## 02 | ## 02 | ## Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных, приобретенных, с выполненным монтажом и введённых в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 6 | ## 3 | ## 01 | ## 01 | ## Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности. Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 7 | ## 3 | ## 01 | ## 05 | ## Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально ## отремонтированы объекты теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально ## отремонтированых объекты теплоснабжения. Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год - отсутствует |
| ## 8 | ## 3 | ## 01 | ## 07 | ## Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 2 |
| ## 9 | ## 3 | ## 01 | ## 08 | ## Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 1 |
| ## 10 | ## 3 | ## 01 | ## 30 | ## Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, муниципальной собственности расходы, на которые не включены в ГП МО. ## Источник данных – акты выполненных работ, заключенные договоры на технологическое присоединение объектов теплоснабжения муниципальной собственности. ## Базовое значение за 2025 – 2 |
| ## 11 | ## 3 | ## 01 | ## 34 | ## Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | ## единиц | ## Определятся реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО). Базовое значение за 2025 – 2 |
| ## 12 | ## 3 | ## 02 | ## 01 | ## Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 13 | ## 3 | ## 02 | ## 02 | ## Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | ## единиц | ## Определятся количеством сетей (участков) водоснабжения, водоотведения на которых выполнены работы по капитальному ремонту в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 14 | ## 3 | ## 02 | ## 03 | ## Обеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | ## процент | ## 100% исполнение и оплата по заключенным контрактам. ## Источник данных- данные электронной площадки РТС-тендер, ГИС РЭБ. ## Базовое значение за 2025 – 100 |
| ## 15 | ## 3 | ## 02 | ## 07 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения в отчетном периоде. Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2025 –1 |
| ## 16 | ## 3 | ## 02 | ## 09 | ## Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. Базовое значение за 2025– 1 |
| ## 17 | ## 3 | ## 02 | ## 11 | ## Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## единиц | ## Определятся количеством, капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 18 | ## 3 | ## 02 | ## 12 | ## Количество объектов, в отношении которых ## завершены аварийно-восстановительные ## работы на сетях теплоснабжения | ## единиц | ## Определяется количеством объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения. ## Базовое значение за 2025 – 0 |
| ## 19 | ## 3 | ## 02 | ## 33 | ## Реализованы мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | ## единиц | ## Определятся количеством капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) ## Источник данных – акты ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов в отчетном периоде. ## Базовое значение за 2025– 2 |
| ## 20 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Создание новых рабочих мест | ## процент | ## Определяется долей создания новых рабочих мест на предприятиях, являющихся ресурсоснабжающими организациями. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2025год – 3 |
| ## 21 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций | ## тысяча рублей | ## Определяется размером снижения сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций. ## Источник данных – статистическая отчетность ресурсоснабжающих организаций и (или) отчетность по соглашениям о предоставлении субсидии. ## Базовое значение за 2025 год –786 279,00 |
| ## 22 | ## 3 | ## 04 | ## 03 | ## Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей ## в результате недополучения доходов | ## тысяча рублей | ## Определяется на основании документов подтверждающих размер задолженности за топливно-энергетические ресурсы и недополученных доходов получателя субсидии, представленных в рамках заявки на получение субсидии. ## Базовое значение за 2025 год – 0,00 |
| ## 23 | ## 3 | ## 05 | ## 01 | ## Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схемы теплоснабжения Г.о. Люберцы. ## Базовое значение за 2025 год – 1 |
| ## 24 | ## 3 | ## 05 | ## 03 | ## Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с действующим законодательством (актуализированной) Программы комплексного развития ## Источник данных: наличие постановления ОМСУ об утверждении Программы комплексного развития. ## Базовое значение за 2025 год – 0 ед. |
| ## 25 | ## 3 | ## 05 | ## 04 | ## Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | ## единиц | ## Значение результата определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. ## Источник данных: наличие Распоряжения Министерства энергетики Московской области об утверждении (актуализации) Схем водоснабжения и водоотведения Г.о. Люберцы. ## Базовое значение за 2025 год -0 |
| ## 26 | ## 5 | ## 01 | ## 10 | ## Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - 1 |
| ## 27 | ## 5 | ## 01 | ## 11 | ## Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), нарастающим итогом. ## Периодичность представления – ежеквартально ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 1 |
| ## 28 | 5 | 02 | ## 01 | ## Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год - 10 |
| ## 29 | ## 5 | ## 02 | ## 02 | ## Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 30 | ## 5 | ## 03 | ## 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | ## единиц | ## мкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где: КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица ## Источник данных: АИС ГЖИ МО. ## Базовое значение за 2025 год – 10 |
| ## 31 | ## 6 | ## 01 | ## 02 | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного | ## процент | ## Значение результата равно отношению фактически построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного количества в отчетном периоде ## Источник данных: Акты выполненных работ. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 32 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим предоставлением иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Московской области на выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ. ## Источник данных: Отчетность по Соглашению о предоставлении межбюджетных трансферов. ## Базовое значение за 2025 год - 0,00 |
| ## 33 | ## 8 | ## 01 | ## 02 | ## Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | ## тысяча рублей | ## Значение результата определяется фактическим ## снижением кредиторской задолженности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами за топливно-энергетические ресурсы ## Источник данных: Акты сверок по договорам поставки топливно-энергетических ресурсов и (или) платежные документы в адрес поставщиков топливно-энергетические ресурсов за отчетный период. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год - 49 903,00 |
| ## 34 | ## 8 | ## 01 | ## 10 | ## Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | ## единиц | ## Определяется количеством приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год – 0. |
| ## 35 | ## 8 | ## 01 | ## 11 | ## Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | ## единиц | ## Определяется количеством приобретенного аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения. Источник данных – отчетность РСО. ## Базовое значение за 2025 год – 0 |
| ## 36 | ## 8 | ## 01 | ## 13 | ## Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность | ## единиц | ## Значение результата определяется как общее количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность. Периодичность представления – ежегодно. ## Источник данных: Сведения из ЕГРН. Базовое значение за 2025 год – 1 |
| ## 37 | ## 8 | ## 01 | ## 17 | ## Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | ## Единица | ## Значение результата определяется как общее количество установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках. Периодичность представления – ежегодно. ## Источник данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2025 год – 0 |

## Приложение № 3

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 994 331,29 | 126 353,48 |  |  |  |  |  |  | 546 677,81 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 260 298,28 | 101 161,83 |  |  |  |  |  |  | 480 436,45 | 678 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 254 629,57 | 227 515,31 |  |  |  |  |  |  | 1 027 114,26 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026- 31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 994 331,29 | 126 353,48 |  |  |  |  |  |  | 546 677,81 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 398 289,90 | 50 612,49 |  |  |  |  |  |  | 218 977,41 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 392 621,19 | 176 965,97 |  |  |  |  |  |  | 765 655,22 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.12 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 862 008,38 | 50 549,34 |  |  |  |  |  |  | 261 459,04 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 862 008,38 | 50 549,34 |  |  |  |  |  |  | 261 459,04 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 2 254 629,57 | 227 515,31 |  |  |  |  |  |  | 1 027 114,26 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 994 331,29 | 126 353,48 |  |  |  |  |  |  | 546 677,81 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 1 260 298,28 | 101 161,83 |  |  |  |  |  |  | 480 436,45 | 678 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 4

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 158 618,24 | 120 689,63 |  |  |  |  |  |  |  | 413 792,61 | 1 624 136,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 158 618,24 | 120 689,63 |  |  |  |  |  |  |  | 413 792,61 | 1 624 136,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 158 618,24 | 120 689,63 |  |  |  |  |  |  |  | 413 792,61 | 1 624 136,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 158 618,24 | 120 689,63 |  |  |  |  |  |  |  | 413 792,61 | 1 624 136,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 111 519,50 | 7 407,75 |  |  |  |  |  |  |  | 7 407,75 | 1 096 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 445 230,50 | 2 967,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,25 | 439 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 556 750,00 | 10 375,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 096 704,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 096 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 439 296,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 439 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 536 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 815,50 | 7 407,75 |  |  |  |  |  |  |  | 7 407,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 5 934,50 | 2 967,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого | 20 750,00 | 10 375,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 3 715 368,24 | 131 064,63 |  |  |  |  |  |  |  | 424 167,61 | 3 160 136,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 270 137,74 | 128 097,38 |  |  |  |  |  |  |  | 421 200,36 | 2 720 840,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 445 230,50 | 2 967,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 967,25 | 439 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 050 585,24 | 1 050 585,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 386 733,21 | 386 733,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 572 197,85‬ | 1 572 197,85‬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение) | 23.03.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 550 436,00 | 550 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 270 977,17 | 270 977,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 821 413,17 | 821 413,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 500 149,24 | 500 149,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 115 756,04 | 115 756,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 615 905,28 | 615 905,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.30 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество котельных построенных, реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, расходы на которые не включенные в ГП МО, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.34 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО), единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 070 458,19 | 628 153,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 350 835,40 | 173 665,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 169,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 421 293,59 | 801 818,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 519 542,10 | 152 671,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 208 107,90 | 61 153,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 953,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 727 650,00 | 213 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110 313,00 | 34 878,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 434,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 44 187,00 | 13 971,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 154 500,00 | 48 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение финансирования выполненных работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.07 Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.09 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 258 355,93 | 258 355,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 79 193,62 | 79 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 337 549,55 | 337 549,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтирован ных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 954,63 | 86 954,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 19 346,87 | 19 346,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 106 301,50 | 106 301,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.12 Аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения муниципальной собственности | 04.03.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 95 292,53 | 95 292,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 95 292,53 | 95 292,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.33 Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета (расходы на объекты, не включенные в ГП МО) | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 04.03 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание новых рабочих мест, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Снижение сомнительной задолженности ресурсоснабжающих организаций, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оплата получателем субсидии задолженности перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов (газа, электроэнергии, воды, тепловой энергии) за потребленные ресурсы, возникшей в результате недополучения доходов, тысяч рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 26 398,48 | 16 398,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 398,48 | 16 398,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 15 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 15 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.03 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 6 400,00 | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 400,00 | 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 4 998,48 | 4 998,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 998,48 | 4 998,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 3 139 889,92 | 2 510 414,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 475,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 121 043,43 | 1 678 738,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 305,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 883 967,09 | 696 797,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 169,85 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 134 879,40 | 134 879,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 05 ## Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 6

## к муниципальной программе городского

## округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры

## и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 . Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области». | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| 3 | Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 7

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 22029 год | 22030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ## Доля построенных, реконструированных, отремонтированных газопроводов (участков газопроводной сети) от запланированного, процент | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

## Приложение № 8

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 188,20 | 1 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

## муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Приложение № 9

## к муниципальной программе Городского округа Люберцы

## Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

## «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 98 676,24 | 98 676,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 374 346,80 | 174 346,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 473 023,04 | 273 023,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Снижение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, тысяча рублей | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 102 731,00 | 102 731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 102 731,00 | 102 731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 182 | 182 | 0 |  |  | 182 |  |  | 182 |  |  | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.11 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 233 429,00 | 33 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 233 429,00 | 33 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 183 | 183 | 0 |  |  |  | 183 |  | 183 |  |  | 183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.13 Приобретение объектов теплоснабжения | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94 406,24 | 94 406,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 38 186,80 | 38 186,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 132 593,04 | 132 593,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения приобретенных в муниципальную собственность, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.17 Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 01.01.2026-31.12.2030 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 270,00 | 4 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 270,00 | 4 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 473 023,04 | 273 023,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 98 676,24 | 98 676,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 374 346,80 | 174 346,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ## Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа Люберцы Московской области |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения за счет внебюджетных источников,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д. 44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» № 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР) | 762 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 30.07.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 135 788,39 | 38 699,69 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 65 437,78 | 65 437,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 31 650,92 | 31 650,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 97 088,70 | 97 088,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК у дома № 1 по ул. Угрешская, до ТК у дома № 7а по ул. Шама в г. Дзержинский г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | 610 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 15.07.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 112 008,20 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 487,50 | 102 487,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 9 520,70 | 9 520,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 112 008,20 | 112 008,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-44 около д. 6А с. 1 пл. Дмитрия Донского до ТК-67/1 около д. 20 ул. Ленина г. Дзержинский, г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | 295 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 29 449,85 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 732,69 | 20 732,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 8 717,60 | 8 717,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 29 449,85 | 29 449,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-81 около д. 15 ул. Лесная до ТК-25 около д. 10 ул. Лесная г. Дзержинский, г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | 135 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 24 788,70 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 451,24 | 17 451,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 7 337,46 | 7 337,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 24 788,70 | 24 788,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-03 около д. 2Б ул. Угрешская до ТК-73 у ЦТП-21 около д. 7 ул. Шама г. Дзержинский, г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | 500 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 74 214,10 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52 246,72 | 52 246,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Люберцы | 21 967,38 | 21 967,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 74 214,10 | 74 214,10 | 0,00 | 0,00 |

## Справочная таблица:

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Вводимых | ## 5 | ## 5 | ## 0 | ## 0 |
| ## Открываемых | ## 5 | ## 5 | ## 0 | ## 0 |