Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы Московской области

от «15» июня 2020 г. № 1675-ПА

| Муниципальная программа: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  | 1. Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах 2. Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 3. Обеспечение комфортной городской среды обитания 4. Обеспечить функционирование и развитие (совершенствование) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | 1 Организация транспортного обслуживания населения 2 Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения 3 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах 4 Создание муниципальных платных парковок |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | Р.Т. Грошевик. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2020 -2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | 1 Пассажирский транспорт общего пользования 2 Дороги Подмосковья |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 486 081,00 | 161 313,00 | 160 757,00 | 164 011,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 892 173,08 | 390 522,61 | 374 504,85 | 373 033,92 | 377 305,85 | 376 805,85 |  |
| Внебюджетные источники |  | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего, в том числе по годам: |  | 2 379 754,08 | 552 835,61 | 535 761,85 | 537 044,92 | 377 305,85 | 376 805,85 |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | - Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км/тыс.кв.м– 16,91/118,391 в 2020 году, 24,00/180,00 (ежегодно) - Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) машиноместа – 55,00 (в 2020 году), 30 ежегодно с 2021г. по 2024г. - У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность 100% - Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий штук – 2,00 (ежегодно) - Установка светофоров типа Т7 штук – 0,00 (ежегодно) - Установка светофоров типа Т1 штук – 1,00 (ежегодно) - Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, процент – 90,00 (ежегодно) - Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, процент – 85 (в 2020 году) - ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения – 4,41 человек на 100 тыс. населения в 2020 году, 7,16 человек на 100 тыс. населения к 2024 г. - Количество созданных муниципальных платных парковок - 14 шт. - Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта – 420 шт. - Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта – 20 шт. к 2021 году - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе), 0 км/пог.м. |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Городской округ Люберцы расположен в 15 километрах к юго-востоку от центра Москвы. Главный вид транспорта в округе - автомобильный.

Протяженность автомобильных дорог на территории округа составляет         412,8 км, из них:

- автомагистраль федерального значения М-5 "Урал" – 10,8 км;

- автомобильные дороги регионального значения "Москва – Егорьевск – Тума –Касимов", "Москва – Жуковский" и другие – 84,78 км;

- автомобильные дороги муниципального значения – 317,22 км.

В целом по улично-дорожной сети за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров.

Из краткой характеристики территориального расположения округа видно, что по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта, в том числе и транзитного, данное обстоятельство существенно влияет на эксплуатационные свойства дорожного покрытия.

Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития:

- улично-дорожной сети, поддержания её в эксплуатационном состоянии, содержания в соответствии с нормативными требованиями;

- транспортной системы на территории округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения и снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий;

- сети парковок, создания новых парковочных мест, а так же содержания их в соответствии с нормативными требованиями.

Учитывая условия жилой застройки прошлых лет, когда не планировались в достаточном объеме парковочные места, в настоящее время отсутствие машиномест отражается серьезной проблемой. Имеющиеся количество гаражей и автостоянок, приближенных к месту проживания, не удовлетворяет потребности населения, отчего возникают стихийные массовые стоянки автомашин на придомовых территориях. У значительной части автовладельцев, не имеющих гаражей, отсутствует возможность парковаться на частных платных автостоянках. Мероприятия данной программы направлены на решение проблемы по размещению личных автотранспортных средств жителей городского округа Люберцы.

С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, проведение таких мероприятий, как устройство дополнительных пешеходных тротуаров с устройством ограждений перильного типа, значительно обезопасит пешеходов вблизи проезжей части.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (установка светофорных объектов типа Т-7) также снизит рост ДТП с участием пешеходов.

2. Описание целей муниципальной программы и подпрограмм

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и её подпрограммы направлены на обеспечение, функционирование и развитие (совершенствование) автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить охрану жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целью программы является удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, повышение безопасности участников дорожного движения и снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, обеспечение комфортной городской среды обитания, отраженной также в обеспечение функционирования и развития сети муниципальных платных парковок в городском округе, с охраняемым и безопасным содержанием автомобильного транспорта на территории данных парковок.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

Интенсивность движения автотранспорта по муниципальным дорогам увеличивается с каждым годом, следовательно, необходимо поддерживать улично-дорожную сеть округа в эксплуатационном состоянии, содержать в соответствии с нормативными требованиями.

Развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети городского округа Люберцы должно обеспечить создание надёжных скоростных транспортных связей на территории округа, создаст предпосылки для улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счёт сокращения времени в пути на 10-15 минут по основным транспортным направлениям.

Безопасность участников дорожного движения в рамках создания системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах округа должно обеспечить последовательное выполнение указанных в программе мероприятий, а также контроль за выполнением целевых показателей эффективности их реализации в количественном выражении, что позволит значительно сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий.

Анализ сложившейся ситуации в городском округе Люберцы с размещением личного автотранспорта, количество которого возрастает с каждым годом, показывает, что ряд задач, накопившихся в течение последних лет, требует незамедлительной реальной помощи со стороны администрации городского округа. Прежде всего, это вопросы, связанные с определением и утверждением границ земельных участков, на которых расположены жилые дома, с последующей корректировкой проектов благоустройства дворовых территорий для строительства дополнительных гостевых парковок.

Настоящая Программа направлена на дальнейшее улучшение условий и повышение комфортности проживания населения городского округа.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на организацию транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок  и  по перевозке  организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях.

Подпрограмма 2 . «Дороги Подмосковья» направлена на содержание и ремонт (или капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования городского округа Люберцы за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области в рамках софинансирования, на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них, установка ограждений, установка светофорных объектов типа Т7 и Т1, проведение работ по дополнительному освещению на пешеходных переходах, нанесение разметки, установка дорожных знаков и стоек, установка ИДН и адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры г.о. Люберцы для инвалидов и других маломобильных групп населения. Так же входят мероприятия по созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест).

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» направлены на достижение целей муниципальной программы путём обеспечения поддержания дорожного покрытия, парковок в нормативном состоянии и прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, обеспечения нормативного содержания дорог и светофорных объектов, определения состояния и учёта автомобильных дорог, организации дополнительного парковочного пространства. Осуществление основных мероприятий приведет к улучшению качества жизни населения, к развитию улично-дорожной сети, как городского округа, так и Московской области.

В результате реализации основного мероприятия 2 «Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт» ожидается: увеличение доли поездок на наземном общественном транспорте, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок; увеличение доли транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет; СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах; расширение степени внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием   РНИС.  А так же достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах.

Основные мероприятия подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» включают в себя: содержание и ремонт дорог общего пользования за счёт местного бюджета, а также за счет средств бюджета Московской области, проведение ремонта, устройство дополнительных парковочных машиномест и обеспечение безопасности дорожного движения.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем Главы администрации городского округа Люберцы Московской области и муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) – Управлением дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры городского округа Люберцы Московской области. Координатор организует работу направленную на достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы. Заказчик муниципальной программы разрабатывает и обеспечивает согласование проекта постановления Администрации об утверждении муниципальной программы. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) и готовит обоснование финансовых ресурсов, определяет ответственных за выполнение  мероприятий, обеспечивает взаимодействие между заказчиком подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы. Ответственные за выполнение мероприятий определяют исполнителей мероприятий подпрограмм, в том числе путем проведения торгов, конкурса или аукциона, готовит и предоставляет заказчику отчет о реализации мероприятий.

Для формирования отчетов и аналитических материалов о реализации Подпрограмм исполнители мероприятий и заказчик Подпрограмм руководствуются методикой расчета показателей эффективности реализации подпрограмм, приведенной в Подпрограмме.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик формирует и направляет в управление экономики на бумажном носителе ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА, аналитическую записку с указанием степени достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», включая общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 7 того же Порядка, аналитическую записку с указанием степени достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», включая общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

8. Методика расчета значений показателей

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт».

1. Наименование показателя: «Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года». Единица измерения – процент (%). Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов (единой транспортной картой Московской области, банковской картой)  на муниципальных маршрутах на территории  городского округа Люберцы умноженному на 100 процентов.

Источник данных: отчетность, предоставленная специализированным предприятием - Акционерное общество «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»  (АО «УЭК»). Базовое значение на 01.01.2020г. – 90,00.

2. Наименование показателя: «Соблюдение расписания на автобусных маршрутах». Единица измерения – процент (%). Значение показателя определяется как доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, от общего количества выполненных рейсов  на муниципальных маршрутах по следующей формуле:

Ср= Рдв*100%  где:

Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах, Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах. Источник данных: отчетность по системе мониторинга транспорта ЦБДД МО РНИС, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения.

Базовое значение на 01.01.2020г. – 100,00

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья».

3. Наименование показателя: «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Данный показатель рассчитывается отношением протяженности к площади отремонтированных дорог городского округа Люберцы исходя из планов на соответствующий год ремонта автомобильных дорог местного значения. Единица измерения – километров на тысячу квадратных метров. Источник данных: отчетность согласно проектно-сметной документации, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП» и управлением дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры.

4.  Наименование показателя: «У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность».  Рассчитывается, как доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории городского округа Люберцы. Единица измерения – процент (%). Источник данных: отчетность, предоставленная комитетом по управлению имуществом г.о. Люберцы Московской области.

5. Наименование показателя: «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий». Показатель рассчитывается как ликвидация мест концентрации ДТП путем реализации мероприятий, запланированных для достижения данного показателя. Единица измерения - штука. Источник данных: отчетность, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения.

6. Наименование показателя: «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)». Оценивается количественное значение  объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) по формуле:

L = Lор, где:

Lор –  протяженность введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) за отчетный период. Единица измерения - километр на погонный метр. Источник данных: отчетность, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП» и управлением дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры.

7. Наименование показателя: «Установка светофоров типа Т7». Показатель отражается как количество вновь установленных светофорных объектов. Единицы измерения - штуки. Источник данных: отчетность, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП».

8. Наименование показателя: «Установка светофоров типа Т1». Показатель отражается как количество вновь установленных светофорных объектов. Единицы измерения - штуки. Источник данных: отчетность, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП».

9. Наименование показателя: «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети». Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году. Единица измерения – количество машиномест. Источник данных: отчетность, предоставленная МБУ «Люберецкое ДЭП».

10. Наименование показателя: «Количество созданных муниципальных платных парковок». Определяется как количество вновь созданных, в соответствии с  требованиями нормативных документов, муниципальных платных парковок на территории городского округа Люберцы. Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Единица измерения - штуки. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставляется МУ «ДЦО», МУ «ДСС» и МБУ «ДЭП» ежеквартально.

11. Наименование показателя: «Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта». Определяется как количество парковочных машиномест для легкового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Единица измерения - штуки. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставляется МУ «ДЦО», МУ «ДСС» и МБУ «ДЭП» ежеквартально.

12. Наименование показателя: «Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта». Определяется как количество парковочных машиномест для грузового транспорта. Данный показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. Единица измерения - штуки. Источник данных: отчет о муниципальных платных парковках, находящихся на территории городского округа Люберцы, предоставляется МУ «ДЦО»,МУ «ДСС» и МБУ «ДЭП» ежеквартально.

13. Наименование показателя: «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения». Значение показателя рассчитывается путем определения количества погибших на 100 тыс. населения городского округа по следующей формуле:

Где:

Rп 3 = Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального  местного значения и частных автомобильных дорогах)*;

Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);

Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);

Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);

Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на  частных дорогах (человек);

Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек).

Единица измерения - случаев на 100 тысяч человек. Источник данных: отчетность, предоставленная управлением транспорта и организации дорожного движения совместно с  Управлением ГИБДД ГУ МВД по Московской области. Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области – отчетные данные, предоставленные  Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Московской области. Базовое значение на 01.01.2020г. – 7,94

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

| Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего, в том числе: | 12 815,14 | 14 500,00 | 13 608,07 | 15 000,00 | 15 500,00 | 71 423,21 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 302,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 513,14 | 14 393,00 | 13 501,07 | 15 000,00 | 15 500,00 | 69 907,21 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост автомобилизации требуют постоянного развития транспортной системы на территории городского округа, которая должна обеспечивать доступность транспортных услуг для населения. Подпрограмма предусматривает мероприятия по организации транспортного обслуживания населения, в т.ч. по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок  и  по перевозке  организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях.

| Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого |
|  |  | Администрация городского округа Люберцы Московской области |  | Всего, в том числе: |  | 540 020,47 |  | 521 261,85 |  | 523 436,85 |  | 362 305,85 |  | 361 305,85 |  | 2 308 330,87 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 160 011,00 |  | 160 650,00 |  | 163 904,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 484 565,00 |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 379 009,47 |  | 360 111,85 |  | 359 532,85 |  | 362 305,85 |  | 361 305,85 |  | 1 822 265,87 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 1 000,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 500,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством мероприятий

Исходя из территориальных характеристик расположения округа, а так же высокого темпа жилищного строительства по автомобильным дорогам проходит достаточно большой поток транспорта, данное обстоятельство существенно влияет на эксплуатационные свойства дорожного покрытия. Подпрограмма направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ямочный ремонт, замена дорожных знаков и стоек, замена и окраска бортового камня, нанесение горизонтальной и разметки, замена и ремонт ограждений и др. Высокие темпы жилищного строительства и резкий рост  автомобилизации требуют постоянного развития и сети парковок, создания новых парковочных мест, а также содержания их в соответствии с нормативными требованиями. С увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. Данная подпрограмма также направлена на обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов на дорогах и вдоль них.

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 Пассажирский транспорт общего пользования

|  | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | 1 | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 3 133,00 | 1 516,00 | 1 302,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Достижение 100 % -го соблюдения расписания на автобусных маршрутах |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 18 412,71 | 69 907,21 | 11 513,14 | 14 393,00 | 13 501,07 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 21 545,71 | 71 423,21 | 12 815,14 | 14 500,00 | 13 608,07 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  | 1.1 | 2.1 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 3 133,00 | 1 516,00 | 1 302,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 32,00 | 16,21 | 13,14 | 2,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 165,00 | 1 532,21 | 1 315,14 | 109,00 | 108,7 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.2 | 2.3 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 18 380,71 | 69 891,00 | 11 500,00 | 14 391,00 | 13 500,00 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 18 380,71 | 69 891,00 | 11 500,00 | 14 391,00 | 13 500,00 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  | 1.2.1 | 2.3.1 Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальному (пригородному) маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 41 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.2.2 | 2.3.2 Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1, 2, 4, 5,7 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.2.3 | 2.3.3 Организация оказания услуг по перевозке пассажиров по новым муниципальным (городским) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 11,78 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 2 768,00 | 10 891,00 | 0,00 | 2 891,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 768,00 | 10 891,00 | 0,00 | 2 891,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
|  | 1.2.4 | 2.3.4 Организация транспортных услуг по перевозке организованных групп населения (спортсменов, молодёжи, пенсионеров, подростков и др.) городского округа Люберцы для участия в областных и окружных мероприятиях | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 11 698,45 | 59 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 11 698,45 | 59 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |  |  |  |
|  | 1.2.5 | 2.3.5 Организация транспортного обслуживания населения по новым муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области | Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных и банковских карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 21 545,71 | 71 423,21 | 12 815,14 | 14 500,00 | 13 608,07 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  | 18 412,71 | 69 907,21 | 11 513,14 | 14 393,00 | 13 501,07 | 15 000,00 | 15 500,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 3 133,00 | 1 516,00 | 1 302,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы II Дороги Подмосковья

|  | № п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
|  | 1 | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2.1 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 148 389,00 | 484 565,00 | 160 011,00 |  |  | 160 650,00 |  |  | 163 904,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 450 689,99 | 1 822 265,87 | 379 009,47 |  |  | 360 111,85 |  |  | 359 532,85 |  | 362 305,85 | 361 305,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 599 078,99 | 2 308 330,87 | 540 020,47 |  |  | 521 261,85 |  |  | 523 436,85 |  | 362 305,85 | 361 305,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 5.1 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 148 389,00 | 484 565,00 | 160 011,00 |  |  | 160 650,00 |  |  | 163 904,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 7 810,00 | 49 505,00 | 8 422,00 |  |  | 8 456,00 |  |  | 8 627,00 |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 156 199,00 | 534 070,00 | 168 433,00 |  |  | 169 106,00 |  |  | 172 531,00 |  | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 5.3 Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 1 898,41 | 1 898,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 1 898,41 | 1 898,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | 5.5 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.1 2.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 382 739,38 | 1 621 897,90 | 339 377,90 |  |  | 322 130,00 |  |  | 321 130,00 |  | 320 130,00 | 319 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 382 739,38 | 1 621 897,90 | 339 377,90 |  |  | 322 130,00 |  |  | 321 130,00 |  | 320 130,00 | 319 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | 5.5.1 Ремонтные работы объектов дорожного хозяйства | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение поддержания дорожного покрытия в нормативном состоянии |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 59 715,30 | 10 000,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 59 715,30 | 10 000,00 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | 5.5.2 Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 323 024,08 | 1 611 879,90 | 337 377,90 |  |  | 320 130,00 |  |  | 319 130,00 |  | 318 130,00 | 317 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 323 024,08 | 1 611 879,90 | 337 377,90 |  |  | 320 130,00 |  |  | 319 130,00 |  | 318 130,00 | 317 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.1 | 5.5.2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования ( в.т. числе: ямочный ремонт, замена дорожных знаков и стоек, замена и окраска бортового камня, нанесение горизонтальной разметки, замена и ремонт ограждений) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 305 871,32 | 1 520 735,60 | 318 055,44 |  |  | 300 670,04 |  |  | 300 670,04 |  | 300 670,04 | 300 670,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 305 871,32 | 1 520 735,60 | 318 055,44 |  |  | 300 670,04 |  |  | 300 670,04 |  | 300 670,04 | 300 670,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.2 | 5.5.2.2 Содержание системы ливневой канализации на дорогах общего пользования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение водоотведения поверхностных сточных вод |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 14 202,76 | 77 549,80 | 17 509,96 |  |  | 16 509,96 |  |  | 15 509,96 |  | 14 509,96 | 13 509,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 14 202,76 | 77 549,80 | 17 509,96 |  |  | 16 509,96 |  |  | 15 509,96 |  | 14 509,96 | 13 509,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.3 | 5.5.2.3 Выявление, перемещение, хранение и утилизация брошенных, бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории городского округа Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Выявление, перемещение, хранение и утилизация брошенных, бесхозяйных транспортных средств |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 450,00 | 2 250,00 | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 450,00 | 2 250,00 | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.4 | 5.5.2.4 Содержание светофорных объектов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение нормативного содержания светофорных объектов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 2 500,00 | 11 362,50 | 1 362,50 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 500,00 | 11 362,50 | 1 362,50 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | 5.6 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 58 340,61 | 144 010,56 | 28 320,36 |  |  | 28 535,05 |  |  | 28 785,05 |  | 29 185,05 | 29 185,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 58 340,61 | 144 010,56 | 28 320,36 |  |  | 28 535,05 |  |  | 28 785,05 |  | 29 185,05 | 29 185,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | 5.6.1 Приобретение материалов для оформления уголков (кабинетов) по БДД наглядной агитацией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 100,00 | 550,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 150,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 550,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 150,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2 | 5.6.2 Приобретение для обучающихся образовательных организаций световозращающих жилетов и световозвращающих элементов (браслетов, рюкзаков, значков) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 100,00 | 650,00 | 150,00 |  |  | 100,00 |  |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 650,00 | 150,00 |  |  | 100,00 |  |  | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.3 | 5.6.3 Приобретение видеоматериала по профилактике БДД, уголков ЮИД с наглядной агитацией | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 100,00 | 450,00 | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 100,00 | 450,00 | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.4 | 5.6.4 Организация окружного слета ЮИД и других окружных мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приобретение комплектов современного оборудования, расходных материалов и призов победителям) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 250,00 | 1 200,00 | 150,00 |  |  | 250,00 |  |  | 300,00 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 250,00 | 1 200,00 | 150,00 |  |  | 250,00 |  |  | 300,00 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.5 | 5.6.5 Создание специализированной рекламы, предупреждающей участников дорожного движения от опасного поведения на дорогах и размещение ее, в том числе и на видеомониторах, расположенных на улично-дорожной сети | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 500,00 | 2 600,00 | 400,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 500,00 | 2 600,00 | 400,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.6 | 5.6.6 Обеспечение обустройства площадок по БДД на базе общеобразовательных учреждений | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.7 | 5.6.7 Организация окружного конкурса водительского мастерства и других мероприятий по повышению БДД (аренда площадки, приобретение расходных материалов и формирования призового фонда победителям) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 200,00 | 950,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 200,00 | 950,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.8 | 5.6.8 Установка ограждений | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 4 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 4 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.9 | 5.6.9 Установка светофорных объектов типа Т7, Т1 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Увеличение числа светофорных объектов, соответствующих нормативным требованиям |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 3 532,08 | 17 660,40 | 3 532,08 |  |  | 3 532,08 |  |  | 3 532,08 |  | 3 532,08 | 3 532,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 532,08 | 17 660,40 | 3 532,08 |  |  | 3 532,08 |  |  | 3 532,08 |  | 3 532,08 | 3 532,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.10 | 5.6.10 Проведение работ по дополнительному освещению на пешеходных переходах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Приведение пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 3 830,75 | 21 291,81 | 4 806,61 |  |  | 4 121,30 |  |  | 4 121,30 |  | 4 121,30 | 4 121,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 3 830,75 | 21 291,81 | 4 806,61 |  |  | 4 121,30 |  |  | 4 121,30 |  | 4 121,30 | 4 121,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.11 | 5.6.11 Адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Люберцы для инвалидов и других маломобильных групп населения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Занижение бордюров и устройство тактильной плитки |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 2 000,00 | 4 724,85 | 944,97 |  |  | 944,97 |  |  | 944,97 |  | 944,97 | 944,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 000,00 | 4 724,85 | 944,97 |  |  | 944,97 |  |  | 944,97 |  | 944,97 | 944,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.12 | 5.6.12 Установка дорожных знаков и стоек в городском округе Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Установка дорожных знаков и стоек в городском округе Люберцы |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 2 856,00 | 16 543,50 | 3 308,70 |  |  | 3 308,70 |  |  | 3 308,70 |  | 3 308,70 | 3 308,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2 856,00 | 16 543,50 | 3 308,70 |  |  | 3 308,70 |  |  | 3 308,70 |  | 3 308,70 | 3 308,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.13 | 5.6.13 Нанесение разметки в городском округе Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Нанесение разметки в городском округе Люберцы |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 36 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 36 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.14 | 5.6.14 Установка искусственных дорожных неровностей в городском округе Люберцы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Установка искусственных дорожных неровностей в городском округе Люберцы |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 871,78 | 4 390,00 | 878,00 |  |  | 878,00 |  |  | 878,00 |  | 878,00 | 878,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 871,78 | 4 390,00 | 878,00 |  |  | 878,00 |  |  | 878,00 |  | 878,00 | 878,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 5.7 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  | Организация дополнительного парковочного пространства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 800,00 | 4 954,00 | 990,80 |  |  | 990,80 |  |  | 990,80 |  | 990,80 | 990,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 1 800,00 | 6 454,00 | 1 990,80 |  |  | 1 490,80 |  |  | 990,80 |  | 990,80 | 990,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 599 078,99 | 2 308 330,87 | 540 020,47 |  |  | 521 261,85 |  |  | 523 436,85 |  | 362 305,85 | 361 305,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  |  |  | 450 689,99 | 1 822 265,87 | 379 009,47 |  |  | 360 111,85 |  |  | 359 532,85 |  | 362 305,85 | 361 305,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 148 389,00 | 484 565,00 | 160 011,00 |  |  | 160 650,00 |  |  | 163 904,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2.1

к муниципальной программе «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

Адресный перечень муниципальных платных парковок для легкового транспорта в городском округе Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.7 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) за счет внебюджетных источников

Подпрограммы II Дороги Подмосковья

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м. | Предполагаемый год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50:22:0010203:6965 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 617,0 | 2022 |
| 2 | 50:22:0010203:6968 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 942,0 | 2023 |
| 3 | 50:22:0010203:6970 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 663,0 | 2024 |
| 4 | 50:22:0010203:6972 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 457,0 | 2023 |
| 5 | 50:22:0010203:7021 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 10 095,0 | 2022 |
| 6 | 50:22:0010203:6963 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 852,0 | 2017 |
| 7 | 50:22:0010203:189 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 600,0 | 2017 |
| 8 | 50:22:0010203:6973 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 482,0 | 2017 |
| 9 | 50:22:0010203:6969 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 031,0 | 2017 |
| 10 | 50:22:0010203:6976 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 1 150,0 | 2017 |
| 11 | 50:22:0010203:6967 | г. Люберцы, ул. Красная д. 1 | 2 167,0 | 2017 |
| 12 | 50:22:0010203:159 | г. Люберцы, пос. Калинина | 2 292,0 | 2018 |
| 13 | 50:22:0010203:7013 | г. Люберцы, пос. Калинина, около д. 4 | 876,0 | 2018 |
| 14 | 50:22:0000000:126 | Г. Люберцы, ул. Космонавтов, напротив д. 20 | 1 682,0 | 2019 |
| 15 | 50:22:0010108:10143 | Г. Люберцы ул. Попова, около д.16 | 3 825,0 | 2020 |
| 16 | 50:22:0010201:182 | Г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 11 | 2 182,0 | 2021 |
| 17 | 50:22:0010201:181 | Г. Люберцы, Октябрьский пр-т, около д. 15 | 2 154,0 | 2021 |
| 18 | 50:22:0060607:4021 | Люберецкий район, пос. Красково, (вдоль ул. Железнодорожная, со стороны Кореневского карьера) | 12 676,0 | 2020 |
| 19 | 50:22:0000000:107997 | Г. Люберцы, 19-20 км. Новорязанского шоссе (в сторону Москвы) | 3597,97 | 2020 |
| 20 | Ведутся работы по межеванию | Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы (севернее участка 1А) | 1100,0 | 2024 |
| 21 | Ведутся работы по межеванию | Г. Люберцы, ул. Южная, южнее дома 26. | 250,0 | 2020 |
| 22 | Ведутся работы по межеванию | Г. Люберцы, ул. Инициативная, д.13А, напротив Старого Люберецкого кладбища | 1900,0 | 2021 |
| 23 | 50:22:0060608:100 | г.о. Люберцы, пос. Красково, ул. Лорха, дом 2 | 5310,0 | 2020 |
| 24 | 50:22:0010203:6964 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1 928,92 | 2020 |
| 25 | 50:22:0010203:6966 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 970,77 | 2020 |
| 26 | 50:22:0010203:6974 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 088,40 | 2020 |
| 27 | 50:22:0010203:6975 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 882,65 | 2020 |
| 28 | 50:22:0010203:190 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 3 600,39 | 2020 |
| 29 | 50:22:0010203:191 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 4 199,68 | 2020 |
| 30 | 50:22:0010103:82 | г. Люберцы, с торца д.№13 по ул. Коммунистической и за домом №14 корп.2 по ул. Льва Толстого | 1 332,16 | 2020 |
| 31 | 50:22:0010109:45 | г. Люберцы, мкр. 6-й пересечение Комсомольского проспекта и ул. Черемухина | 7 000,00 | 2020 |
| 32 | 50:22:0010109:354 | г. Люберцы, пр-т Комсомольский, около д. 15 | 1 772,00 | 2020 |
| 33 | 50:22:0010203:135 | г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 2 300,00 | 2020 |
| 34 | 50:22:0010211:286 | г. Люберцы, п/о 3, д. 36а | 8 208,99 | 2020 |
| 35 | ведутся работы по межеванию | участок между ул. 8 Марта д.43, корп.2 и прудом | 1 000,00 | 2020 |
| 36 | ведутся работы по межеванию | мкр-н Птицефабрика перед магазином "Дикси" | 1 000,00 | 2020 |
| 37 | 50:22:0010109:412 | Московская область, г. Люберцы, ул. Черемухина, около д. 8/1 | 1521,00 | 2020 |
| 38 | 50:22:0010203:6971 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 1774,00 | 2020 |
| 39 | 50:22:0010203:7022 | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 | 3416,00 | 2020 |
| ИТОГО: |  |  | 108895,93 |  |

Адресный перечень муниципальных платных парковок для грузового транспорта в городском округе Люберцы

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м. | Предполагаемый год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50:22:0010110:1636 | Г. Люберцы, ул. Транспортная | 7739,0 | 2021 |
| 2 | 50:22:0040404:8416 | г. Люберцы, 22 км. Новорязанского шоссе (по направлению – «в Москву») | 22000,0 | 2018 |
| ИТОГО: |  |  | 29739,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи направленные на достижение цели | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Целевой показатель | Процент | 83,76 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 02 |  |
| 2 | Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах | Организация транспортного обслуживания населения | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Целевой показатель | Процент | 80,31 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 02 |  |
| Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечить функционирование и развитие (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | МП | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 05 |  |
| 4 | Обеспечение функционирования и развития (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников | Целевой показатель | Машиноместа | 104,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 05 |  |
| 5 | Обеспечение функционирования и развития (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Целевой показатель | Км/тыс.кв.м | 25,425 / 172,089 | 16,91 / 118,391 | 24,00 / 180,00 | 24,00 / 180,00 | 24,00 / 180,00 | 24,00 / 180,00 | 05 |  |
| 6 | Обеспечение функционирования и развития (совершенствования) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечить содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Целевой показатель | Км/пог.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02 |  |
| 7 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | Установка светофоров типа Т7 | МП | Штука | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05 |  |
| 8 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | Установка светофоров типа Т1 | МП | Штука | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 05 |  |
| 9 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | МП | Штука | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 05 |  |
| 10 | Повышение безопасности участников дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Обеспечить безопасность дорожного движения на территории городского округа Люберцы, создание системы непрерывного обучения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Целевой показатель | Количество погибших на 100 тыс. населения | 7,94 | 4,41 | 7,19 | 7,18 | 7,17 | 7,16 | 05 |  |
| 11 | Обеспечение комфортной городской среды | Создание муниципальных платных парковок | Количество созданных муниципальных платных парковок | МП | Штука | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 05 |  |
| 12 | Обеспечение комфортной городской среды | Создание муниципальных платных парковок | Количество созданных парковочных мест для легкового транспорта | МП | Штука | 54,00 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 40,00 | 40,00 | 05 |  |
| 13 | Обеспечение комфортной городской среды | Создание муниципальных платных парковок | Количество созданных парковочных мест для грузового транспорта | МП | Штука | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05 |  |