Приложение

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

от 06.10.2020 № 2871-ПА

Утверждена

Постановлением администрации

городского округа Люберцы

от 06.10.2020 № 2871-ПА

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Цели муниципальной программы |  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы |  | - Улучшение эстетичного вида территорий городского округа Люберцы. - Комфортные условия проживания населения в МКД (многоквартирных домах). - Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. - Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений. |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы |  | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2020-2024 |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | - «Комфортная городская среда» - «Благоустройство территорий» 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |
| # Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | # Расходы (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
|  | # Всего | # 2020 | # 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| # Средства Федерального бюджета | 71 176,35 | 71 176,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Средства бюджета Московской области | 125 175,32 | 86 910,34 | 16 811,74 | 21 453,24 | 0,00 | 0,00 |
| # Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 594 784,62 | 702 754,32 | 736 473,01 | 721 170,71 | 717 193,29 | 717 193,29 |
| # Внебюджетные источники | 41 748,00 | 38 472,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Всего, в том числе по годам: | 3 832 884,29 | 899 313,01 | 756 560,75 | 742 623,95 | 717 193,29 | 717 193,29 |
| # Целевые показатели муниципальной программы | ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| # Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| # Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| # Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| # Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 106 | 107 | 108 | 108,5 | 109 |
| # Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| # Количество установленных детских игровых площадок | Единиц | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| # Количество благоустроенных дворовых территорий | Единиц | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| # Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единиц | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| # Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| # «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Проценты | 98,65 | 98,7 | 98,75 | 100 | 100 |
| # Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # «Количество отремонтированных подъездов в МКД» | Единица | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| # Уборка и содержание территорий г.о. Люберцы | Квадратный метр | 397 500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 | 397500,00 |
| # Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубки | Единиц | 312 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| # Новогодние ели | Единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # Новогодние украшения (конструкции) | Единиц | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| # Площадь посадки цветов на территории г.о. Люберцы | Квадратный метр | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| # Количество высаженных деревьев и кустарников | Единиц | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| # Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу | Единиц | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| # Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установленных нестационарных объектов | Квадратный метр | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| # Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Процент | 41,21 | 40,40 | 39,01 | 39,00 | 38,9 |
| # Закупка техники | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| # Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в день | Единиц | 1406 361,58 | - | - | - | - |
| # Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 7 291,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Ликвидация несанкционированных свалок | Кубический метр | 5 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |