АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
17.07.2026                                                                                          № 2687-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу 
Городского округа Люберцы Московской области
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                             от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области                           от 12.05.2025  № 25/4 «О правопреемстве», Постановлением администрации Городского округа Люберцы от 28.10.2025 № 2489-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную Постановлением администрации Городского округа Люберцы Московской области от 06.11.2025 № 2630-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                на исполняющего обязанности заместителя Главы Звездилина В.И.



Глава Городского округа                                                                     В.М. Волков

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 
Городского округа Люберцы
Московской области 
от 17.07.2026 № 2687-ПА

Муниципальная программа Городского округа Люберцы Московской области: 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Паспорт муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

	Координатор муниципальной программы
	Исполняющий обязанности заместителя Главы Городского округа Люберцы 
В.И. Звездилин

	Муниципальный заказчик программы
	Управление жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.

	Цели муниципальной программы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда.

	Задачи муниципальной программы
	Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2030 годы

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	4.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
	Управление жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.

	Краткая характеристика подпрограмм
	Подпрограмма 4.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года.
Мероприятия направлены на снижение остроты и наиболее эффективного решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, предполагают переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Средства бюджета Московской области
	1 173 962,48
	619 357,62
	554 604,86
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Городского округа Люберцы
	553 718,31
	285 467,29
	268 251,02
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	1 727 680,79
	904 824,91
	822 855,88
	0,00
	0,00
	0,00



1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, описание целей.
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает создание безопасных и благоприятных условий проживания, включая переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, 
и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику Программы для ее корректировки.
Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории Городского округа Люберцы выявил 15 жилых домов, требующих расселения. Дома признаны аварийными до 1 января 2026 года, общая площадь жилых помещений 19 923,39 кв.м., количество проживающих людей – 1 259 человек.
Реализация Программы предполагает переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.
Переселение жителей из аварийных жилых помещений осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности наниматели жилых помещений расселяются на основании 
статей 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а расселение собственников жилых помещений регламентируется статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 Постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП утвержден Порядок предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений 
в целях предоставления меры дополнительной социальной поддержки для собственников аварийных жилых помещений. Также Постановлением Правительства Московской области от 24.07.2025 № 902-ПП утвержден Порядок предоставления субсидий (денежного возмещения) нанимателям, переселяемым из жилого помещения в связи со сносом дома или в связи 
с изъятием земельного участка, на котором расположено жилое помещение (многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение) для государственных нужд, на приобретение (строительство) жилых помещений.
Расселение жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, п.г.т. Малаховка, 
ул. Малаховская, д. 12 осуществляет инвестор ООО «Специализированный застройщик «КИТ». Расселение многоквартирных домов, расположенных по адресам: Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, 
ул. Кожуховская, д. 12 в соответствии с договором № 01/13 от 19.06.2013 о развитии застроенной территории микрорайона 1Б города Люберцы осуществляет инвестор ООО «БРИЗ». Расселение жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, п.г.т Октябрьский, ул. Фабричная, д. 7 осуществляет инвестор ООО «СЗ «САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО-2». Расселение жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, 
г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 4 осуществляет инвестор ООО СЗ «Самолет-Остров». Расселение жилых домов, расположенных по адресам: Московская область, городской округ Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Карла Маркса, дома 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5 и 117/10 осуществляет инвестор ООО «МД Техника».
Основная цель муниципальной программы определена исходя из необходимости обеспечения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законодательством, повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан Городского округа Люберцы. 

2.  Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Реализация мероприятий Программы к 2030 году позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.
Возможность решения жилищной проблемы создаст для граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Риск реализации муниципальной программы, заключается в возможности не достижения договоренности с жителями 
по вопросу размера выкупной цены за изымаемое помещение или характеристик предлагаемого взамен изымаемого жилого помещения. В этом случае решение вопроса возможно только в судебном порядке, что повлечет увеличение сроков реализации Программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года» позволит достичь результативности и адресности решения проблемы ликвидации аварийного жилья. Мероприятия подпрограммы направлены на снижение остроты и наиболее эффективного решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Городского округа Люберцы.

3. Целевые показатели муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный 
за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя 

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда.

	1
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Отраслевой показатель
	Тысяча
квадратных метров
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области
	4. 01.01

	2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Отраслевой показатель
	Тысяча человек
	0,00
	0,004
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	4. 01.01

	3
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой показатель
	Тысяча квадратных метров
	0,49
	0,17
	10,57
	0,00
	0,72
	8,46
	
	4. 01.01
4.01.02

	4
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой показатель
	Тысяча человек
	0,00
	0,00
	0,75
	0,00
	0,06
	0,45
	
	4. 01.01

	5
	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4
	Отраслевой показатель
	семья
	17
	3
	0
	0
	0
	0
	
	4.01.02



Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель
Таблица 2

	№ п/п
	Цели муниципальной программы
	Задачи муниципальной программы
	Наименование целевых показателей

	1
	2
	3
	4

	1
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда. 
	Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года

	2
	
	
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года

	3
	
	
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.

	4
	
	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного 
по Подпрограмме 4.

	5
	
	
	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4



4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица измерения
	Методика расчета целевого показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ
Базовое значение за 2025 год - 0,00 тысяч квадратных метров
	Данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.
	ежеквартально, по итогам года

	2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ после 01.01.2017 года
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ
Базовое значение за 2025 год – 0,00 тысяч человек
	Данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.
	ежеквартально, по итогам года

	3
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. 
Базовое значение за 2025 год – 1,16 тысяч квадратных метров
	Данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.
	ежеквартально, по итогам года

	4
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. 
Базовое значение за 2025 год - 0,00 тысяч человек
	Данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.
	ежеквартально, по итогам года

	5
	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4
	Семья
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества семей, переселенных из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4
Базовое значение за 2025 год - 17 семей
	Данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области.
	ежеквартально, по итогам года




Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
 
                                                                                                                                                                      Таблица 2

	№ 
п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	4
	01
	01
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча человек
	Значение результата определяется исходя из числа жителей, переселенных из аварийного жилья
Источник данных: данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области. Базовое значение за 2025 год -0,00

	2
	4
	01
	02
	Количество квадратных метров, расселенных путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4
	Тысяча квадратных метров
	Значение результата определяется исходя из количества квадратных метров, расселенных путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений
Источник данных: данные управления жилищной политики администрации Городского округа Люберцы Московской области. Базовое значение за 2025 год -0,49



Приложение № 1
к муниципальной программе 
Городского округа Люберцы 
Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Таблица 1
	[bookmark: _Hlk201162556]№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполне-ния мероприя-тия
	Источники финанси-рования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответствен-ный за выполне-ние мероприятия 

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
	01.01.2026 –
31.12.2030
	Средства бюджета 
Московской области
	1 173 962,48
	619 357,62
	554 604,86
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Люберцы
	553 718,31
	285 467,29
	268 251,02
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Итого:
	1 727 680,79
	904 824,91
	822 855,88
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
	01.01.2026 –
31.12.2030
	Средства бюджета 
Московской области
	1 144 182,18
	589 577,32
	554 604,86
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищной политики администра-ции Городского округа Люберцы Московской области.

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Люберцы
	553 417,50
	285 166,48
	268 251,02
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Итого:
	1 697 599,68
	874 743,80
	822 855,88
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, 
Тысяча человек
	х
	х
	Всего
	Итого
2026
	В том числе:
	2027
	2028
	2029
	2030
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,26
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,75
	0,00
	0,06
	0,45
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений
	01.06.2026 –
31.12.2030
	Средства бюджета 
Московской области
	29 780,30
	29 780,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление жилищной политики администра-ции Городского округа Люберцы Московской области.

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Люберцы
	300,81
	300,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Итого:
	30 081, 11
	30 081, 11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество квадратных метров, расселенных путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по Подпрограмме 4,
Тысяча квадратных метров
	х
	х
	Всего
	Итого 2026
	В том числе
	2027
	2028
	2029
	2029
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квар-тал
	2 квар-тал
	9 меся-цев
	12 меся-цев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,17
	0,17
	-
	0,00
	0,00
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по подпрограмме
	Итого:
	1 727 680,79
	904 824,91
	822 855,88
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 173 962,48
	619 357,62
	554 604,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Городского округа Люберцы
	553 718,31
	285 467,29
	268 251,02
	0,00
	0,00
	0,00
	




Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» муниципальной программы Городского округа Люберцы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» с задачами, на достижение которых направлено мероприятие
    Таблица 2

	№   п/п
	Основное мероприятие подпрограммы  

	Задачи муниципальной программы

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Основное мероприятие 01 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
	
Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.




Приложение №2
к муниципальной программе 
Городского округа Люберцы 
Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Перечень аварийных многоквартирных домов
Таблица 1
	№ п/п
	Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД)
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Плани-руемая дата  оконча-ния переселе-ния
	Планируе-мая дата сноса / реконструк-ции МКД
	Число жителей, всего
	Число жителей, планиру-емых к пересе-лению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Расселяе-мая площадь жилых помещений

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	Всего

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по Городскому округу Люберцы
	1 259
	1 259
	562
	435
	127
	19 923,39
	19 923,39

	1
	р-н. Люберецкий, г. Люберцы, п. Калинина, д. 11
	5328-ПА
	26.12.2022
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	119
	119
	43
	30
	13
	1 554,61
	1 554,61

	2
	р-н. Люберецкий, г. Люберцы, п. Калинина, д. 14
	5328-ПА
	26.12.2022
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	131
	131
	57
	42
	15
	1 869,05
	1 869,05

	3
	р-н. Люберецкий, г. Люберцы, п. Калинина, д. 15
	5328-ПА
	26.12.2022
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	149
	149
	55
	42
	13
	2 071,92
	2 071,92

	4
	р-н. Люберецкий, г. Люберцы, п. Калинина, д. 16
	5328-ПА
	26.12.2022
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	139
	139
	57
	41
	16
	1 882,84
	1 882,84

	5
	р-н. Люберецкий, п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 10
	513-ПА
	13.02.2023
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	36
	36
	22
	14
	8
	612,56
	612,56

	6
	р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Лесная, д. 6
	4462-ПА
	28.09.2023
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	18
	18
	8
	6
	2
	268,20
	268,20

	7
	р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 8
	1978-ПА
	19.05.2022
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	1
	1
	5
	1
	4
	48,20
	48,20

	8
	р-н. Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 6
	3390-ПА
	26.07.2023
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	144
	144
	52
	31
	21
	2 306,70
	2 306,70

	9
	п. Опытное, д.1 
	548
	16.02.2024
	IV кв. 2027
	IV кв. 2028
	8
	8
	5
	2
	3
	125,50
	125,50

	10
	р-н. Люберецкий, п. Малаховка, ул. Красная, д. 11
	3179-ПА
	02.08.2024
	IV кв. 2029
	IV кв. 2030
	62
	62
	27
	20
	7
	721,77
	721,77

	11
	П. Малаховка, ул. Февральская, д. 1/10
	662-ПА
	07.03.2025
	IV кв. 2030
	IV кв. 2031
	35
	35
	19
	18
	1
	438,00
	438,00

	12
	Г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Бондарева, д. 2
	1971-ПА
	23.09.2025
	IV кв. 2030
	IV кв. 2031
	241
	241
	120
	109
	11
	4 664,55
	4 664,55

	13
	Р-н Люберецкий, г. Люберцы, п. Калинина, д. 13
	662-ПА
	25.06.2025
	IV кв. 2030
	IV кв. 2031
	105
	105
	61
	53
	8
	1 969,89
	1 969,89

	14
	Р-н Люберецкий, п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 119/2
	1126-ПА
	07.04.2025
	IV кв. 2030
	IV кв. 2031
	59
	59
	24
	19
	5
	1 109,00
	1 109,00

	15
	Р-н Люберецкий, п. Томилино, ул. Потехина, д. 3
	1234-ПА
	31.07.2025
	IV кв. 2030
	IV кв. 2031
	12
	12
	7
	7
	0
	280,6
	280,6
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